# ESCUELA PASS

Administración y Seguridad Escolar

# 02. Actas De Reuniones AlfaNetworks Escuela Pass

Jhon Kevin Murillo Martínez

Ingeniería Informática

Área de Programas Informáticos y Telecomunicaciones (APIT)

Facultad de Ingenierías

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Anexo documental del Trabajo de Grado

2026

# 02. Actas De Reuniones AlfaNetworks Escuela Pass

Proyecto: Escuela Pass — Administración y Seguridad Escolar

Autor: Jhon Kevin Murillo Martínez

Programa: Ingeniería Informática — Área de Programas Informáticos y Telecomunicaciones

Tipo de documento: Registro de acuerdos

Versión: 1.0 documental

Fuentes normativas usadas para estos entregables:

• Manual de estilo APIT: Times New Roman 12 pt, márgenes de 2.54 cm, espaciado sencillo,

títulos numerados, citación autor-fecha y referencias APA 7.

• Plantilla TDG: portada, contraportada, resumen, introducción, capítulos por objetivo,

conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.

• Propuesta FTG aprobada: RF1-RF8, RNF1-RNF6, objetivos, alcance y entregables.

Nota de originalidad: la redacción fue reconstruida en estilo académico propio a partir de

la propuesta, el código fuente y la documentación técnica del repositorio. El trabajo externo

de referencia solo se usó para observar estructura documental y nivel de detalle.

# 1. Nota Metodológica

Estas actas se redactan como reconstrucción documental de acuerdos derivados de la propuesta

FTG, del repositorio y de las decisiones técnicas evidenciadas. Cuando no existe soporte de fecha

externa en el repositorio, se marca como acta documental reconstruida para evitar atribuir hechos

no comprobados.

# 2. Acta 1 — Levantamiento Inicial De Necesidades

Tipo: acta reconstruida/documental.

Participantes: estudiante desarrollador, asesor académico, representante funcional de AlfaNetworks.

Objetivo: identificar problema, actores y alcance de Escuela Pass.

Acuerdos:

• Priorizar seguridad escolar, administración académica, comunicación y control de accesos.

• Implementar una solución web responsive para evitar aplicaciones móviles nativas en el MVP.

• Definir roles: administrador, administrativo, docente, padre/tutor y alumno.

• Documentar tratamiento de datos personales de menores y controles de acceso.

# 3. Acta 2 — Requerimientos Funcionales Y No Funcionales

Tipo: acta reconstruida/documental.

Objetivo: validar RF1-RF8 y RNF1-RNF6 de la propuesta.

Acuerdos:

• RF3 se interpreta como circuito iniciado por padres/tutores conductores desde móvil web.

• Pagos no procesan dinero en línea; se maneja deuda y comprobante.

• Notificaciones se implementan como bandeja interna y push FCM opcional.

• El sistema debe conservar trazabilidad técnica por API, BD y roles.

# 4. Acta 3 — Diseño Arquitectónico

Tipo: acta reconstruida/documental.

Objetivo: decidir stack y despliegue.

Acuerdos:

• Backend con NestJS y TypeORM; base de datos PostgreSQL.

• Frontend con React/Vite por compatibilidad web y despliegue estático.

• Railway se adopta para API y Postgres; Vercel o hosting estático equivalente para SPA.

• Mapbox se adopta para mapas y ETA del circuito, con fallback si no hay token.

# 5. Acta 4 — Validación Funcional

Tipo: acta reconstruida/documental.

Objetivo: revisar módulos implementados contra propuesta.

Acuerdos:

• Mantener Swagger como fuente viva de API.

• Generar manual técnico, manual de usuario, documentación API, pruebas y matriz de trazabilidad.

• Registrar diferencias entre propuesta y código como evolución justificada, no como cambio total del proyecto.

# 6. Acta 5 — Preparación De Entrega

Tipo: acta reconstruida/documental.

Objetivo: organizar entregables previos al TDG principal.

Acuerdos:

• Separar anexos extensos del cuerpo principal para respetar el máximo de 50 páginas del TDG.

• Usar APA 7, citas autor-fecha y redacción propia para reducir riesgos de similitud.

• Dejar placeholders de imágenes solo cuando no sea posible generar la figura de forma verificable.

# 7. Control De Trazabilidad De Actas

| Acta | Evidencia asociada | Uso en el TDG |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento inicial | Propuesta aceptada, requerimientos RF/RNF, entregable 01. | Planteamiento del problema, justificación y objetivos. |
| Requerimientos | Matriz de trazabilidad y código por módulo. | Capítulo de análisis y anexos de requisitos. |
| Diseño arquitectónico | src/app.module.ts, frontend/src/App.tsx, entidades, despliegue. | Capítulo de diseño y arquitectura. |
| Validación funcional | E2E, smoke, Phase 7, informe de pruebas. | Capítulo de resultados y validación. |
| Preparación de entrega | Manual de estilo, APA 7, anexos. | Cierre documental y anexos. |

# 8. Nota De Transparencia

Estas actas no sustituyen registros firmados o evidencias externas. Funcionan como reconstrucción

documental para anexar decisiones técnicas y académicas cuando el repositorio no conserva minutas

formales. Si existen actas reales con fechas y firmas, deben reemplazar o complementar esta versión.